*DAILY SCRUM*

**Reuniones diarias:** se ha realizado una reunión diaria durante los días 18- 22 de mayo, ambos inclusive, mediante videoconferencia por vía Skype debido a las consecuencias causadas por el COVID-19, con el objetivo de aportar mejoras al producto.

Cada reunión ha tenido una duración estimada de unos 10 minutos.

**DÍA 1 (18 de Mayo):**

**Agustín:** Primer día del 3º sprint. Leer la documentación y corregir documentos enviados del 2º Sprint.

**Antonio:** Primer día del 3º Sprint. Leer la documentación y corregir documentos enviados del 2º Sprint.

**Fabricio:** Primer día del 3º Sprint. Leer la documentación y corregir documentos enviados del 2º Sprint y crear rama “Semana 3” en GitHub para subir el trabajo al final de la semana.

**DÍA 2 (19 de Mayo):**

**Agustín:** Crear vista “Crear Asignatura” para poner atributos de Asignatura con los campos obligatorios y posteriormente, que estos se guarden en la lista de Asignaturas.

Crear por defecto Imagen en Asignaturas (en el caso de que el usuario no lo ponga).

**Antonio:** Crear lista de Asignaturas y colocar los campos obligatorios e imagen.

Crear vista “Crear Grupo”, y crear lista Grupos con sus atributos con los campos obligatorios y posteriormente, que estos se guarden colocados específicamente en la lista, como se explica en el informe.

**Fabricio:** Empezar a desarrollar la documentación y estar al tanto de la Base de Datos.

**DÍA 3 (20 de Mayo):**

**Agustín:** Crear menús contextual de “ Editar o Eliminar Asignatura” y “Editar o Eliminar Grupo”.

**Antonio:** Crear un botón flotante tanto en la lista de Asignaturas como en la de Grupos con la funcionalidad de que al pulsarlo lo lleve a la vista de Crear Asignatura o Crear Grupo.

**Fabricio:** Crear AlertDialog cuando el usuario pulse “eliminar” del menú contextual, tanto de Asignatura como de Grupo.

**DÍA 4 (21 de Mayo):**

**Agustín:** Llevar al activity de crear Asignatura o Grupo junto con los datos cargados, cuando el usuario pulse el botón de editar.

**Antonio:** Empezar a crear el buscador en el Toolbar en lista de Asignaturas y Grupos. Seguir realizando la documentación.

**Fabricio:** Llevar al activity de crear Asignatura o Grupo junto con los datos cargados, cuando el usuario pulse el botón de editar. Y terminar de realizar el buscador en el Toolbar tanto en lista de Asignaturas como en Grupos.

**DÍA 5 (22 de Mayo):**

**Agustín:** Subir lo trabajado a GitHub.

**Antonio:** Revisando la documentación a entregar.

**Fabricio:** Comprimir el código fuente y realizar el video.