*DAILY SCRUM*

**Reuniones diarias:** se ha realizado una reunión diaria durante los días 25- 29 de mayo, ambos inclusive, mediante videoconferencia por vía Skype debido a las consecuencias causadas por el COVID-19, con el objetivo de aportar mejoras al producto.

Cada reunión ha tenido una duración estimada de unos 10 minutos.

**DÍA 1 (25 de Mayo):**

**Agustín:** Primer día del 4º sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 3º Sprint, empezar con la documentación a entregar del 4º Sprint.

**Antonio:** Primer día del 4º Sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 3º Sprint, empezar con la documentación a entregar del 4º Sprint.

**Fabricio:** Primer día del 4º Sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 3º Sprint y crear la rama “Semana 4” en GitHub para subir el trabajo al final de la semana y arreglar bugs de la semana pasada.

**DÍA 2 (26 de Mayo):**

**Agustín:** Dar funcionalidad a la lista Alumnos. Poner los respectivos atributos a guardar de los usuarios, con todos los obligatorios excepto la imagen de la asignatura, crear una por defecto.

**Antonio:** Crear usuario tipo Alumno y crear usuario tipo Profesor. Crear lista desplegable para añadir al usuario tipo Alumno a algún grupo y también crear opción Ningún Grupo.

**Fabricio:** No añadir a ningún grupo el usuario tipo Profesor. Añadir las asignaturas tanto al usuario tipo Alumno como usuario tipo Profesor. Crear opción de no añadir Ninguna Asignatura.

**DÍA 3 (27 de Mayo):**

**Antonio:** Crear lista con los datos del usuario colocados junto con el tipo de usuario. Crear botón flotante para que lleve a la vista Añadir Nuevos Usuarios.

**Agustin:** Crear menú contextual con la opción Editar y la opción Eliminar, al seleccionar un elemento de la lista.

**Fabricio:** Continuar con crear usuario y dar la posibilidad de elegir entre sus distintas asignaturas y sus grupos.

**DÍA 4 (28 de Mayo):**

**Agustín:** Funcionalidad formato tablet. Seguir con la documentación.

**Antonio:** Implementar buscador Toolbar en cada lista. Seguir con la documentación.

**Fabricio:** Crear funcionalidad al botón Editar del menú contextual para que lo redirija al Activity Añadir Nuevo Usuario,.

**DÍA 5 (29 de Mayo):**

**Agustín:** Subir lo trabajado a GitHub.

**Antonio:** Revisando la documentación a entregar.

**Fabricio:** Comprimir el código fuente y realizar el video.