*DAILY SCRUM*

**Reuniones diarias:** se ha realizado una reunión diaria durante los días 8 - 12 de junio, ambos inclusive, mediante videoconferencia por vía Skype debido a las consecuencias causadas por el COVID-19, con el objetivo de aportar mejoras al producto.

Cada reunión ha tenido una duración estimada de unos 10 minutos.

**DÍA 1 (8 de Junio):**

**Agustín:** Primer día del 6º sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 5º Sprint, y empezar con la documentación a entregar del 6º Sprint, ver lista de Bugs y arreglarlos; y además revisar aplicación en general y reparar errores encontrados.

**Antonio:** Primer día del 6º sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 5º Sprint, y empezar con la documentación a entregar del 6º Sprint, ver lista de Bugs y arreglarlos; y además revisar aplicación en general y reparar errores encontrados.

**Fabricio:** Primer día del 6º sprint. Leer la documentación, realizar la reunión retrospectiva del 5º Sprint, y empezar con la documentación a entregar del 6º Sprint, ver lista de Bugs y arreglarlos; y además revisar aplicación en general y reparar errores encontrados. Crear rama semana 6 en GitHub.

**DÍA 2 (9 de Junio):**

**Agustín:** Revisar funcionalidades del Sprint anterior y arreglar los Bugs. Mostrar lista Asignatura Profesor.

**Antonio:** Revisar funcionalidades del Sprint anterior y arreglar los Bugs. Crear función OnClick Asignatura en reuniones Profesor.

**Fabricio:** Revisar funcionalidades del Sprint anterior y arreglar los Bugs. Crear alerta antes de eliminar Reunión.

**DÍA 3 (10 de Junio):**

**Agustín:** Realizar vista para mostrar lista de Profesores. En OnClick Reunión, realizar alerta Eliminación.

**Antonio:** Realizar función OnClick Asignatura en reuniones Profesor. Realizar alerta Eliminación en OnClick Reunión.

**Fabricio:** Dar funcionalidad a vistas Reuniones Profesor.

**DÍA 4 (11 de Junio):**

**Agustín:** Continuar con OnClick Reunión.

**Antonio:** Realizar función Eliminar Reunión.

**Fabricio:** Continuar con dar funcionalidad a vistas Reuniones Profesor.

**DÍA 5 (12 de Junio):**

**Agustín:** Subir lo trabajado a GitHub. Revisando la documentación a entregar. Comprimir el código fuente y realizar el video.

**Antonio:** Continuar con la función Eliminar Reunión. Revisando la documentación a entregar.

**Fabricio:** Continuar con dar funcionalidad a vistas Reuniones Profesor. Revisando la documentación a entregar.