## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Aplicación Android (FCT)]
Período: [04/05/2020] al [14/06/2020]
Organización: [Innovación en Formación Profesional (IFP)]
Cliente: [Mario]
Dueño del producto (Owner): [Mario Marugán]
Scrum Master: [Agustín Basilio]

## Slide 2
<IFP> | 1er. Día | 2do. Día | 3er. Día | 4to. Día
<Sprint 1> |  |  |  | 
<Sprint 2> |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  | 
<Sprint 4> |  |  |  | 
Crear conexión BBDD y crear Login
Crear Registro e implementar opción “olvidar contraseña”
Crear SplashScreen
Crear y dar acceso a tres fragments desde el ActivityGestionar
Crear ReunionesActivity y modificar los datos del Usuario al acceder a un Activity
Poner atributos y campos obligatorios para crear asignaturas y que aparezca en una lista
Poner atributos y campos obligatorios para crear grupos y que aparezca en una lista
Crear botón flotante en las dos listas y crear dos Activity para añadir nuevos grupos y asignaturas
Funcionalidad 10
Funcionalidad 11
Funcionalidad 12
Implementar cierre de sesión y verificar lo subido a Git
Control de campos vacíos y verificar lo subido a Git
Implementar SharedPreferences y corregir SplashScreen (Sprint 1)
Crear menú para indicar si se quiere eliminar o editar en grupos y en asignaturas
Crear mensaje de advertencia cuando se pulse en “eliminar”
Crear Activity añadir, cargando los datos
Implementar un buscador en el toolbar
Verificar lo subido a Git