## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Proyecto Incremental (FCT)]
Período: [04/05/2020] al [14/06/2020]
Organización: [Innovación en Formación Profesional (IFP)]
Cliente: [Mario]
Dueño del producto (Owner): [Mario Marugán]
Scrum Master: [Fabricio Cruz]

## Slide 2
<IFP> | 1er. Día | 2º. Día | 3er. Día | 4º. Día | 5º. Día
<Sprint 1> |  |  |  |  | 
<Sprint 2> | Corregir errores 1er Sprint |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  |  | 
Crear conexión BBDD y crear Login
Crear Registro e implementar opción “olvidar contraseña”
Crear SplashScreen
Crear y dar acceso a tres fragments desde el ActivityGestionar
Crear ReunionesActivity y modificar los datos del Usuario al acceder a un Activity
Poner atributos y campos obligatorios para crear asignaturas y que aparezca en una lista
Poner atributos y campos obligatorios para crear grupos y que aparezca en una lista
Crear botón flotante en las dos listas y crear dos Activity para añadir nuevos grupos y asignaturas
Implementar cierre de sesión y verificar lo subido a Git
Control de campos vacíos y verificar lo subido a Git
Implementar SharedPreferences y corregir SplashScreen (Sprint 1)
Crear menú para indicar si se quiere eliminar o editar en grupos y en asignaturas
Crear mensaje de advertencia cuando se pulse en “eliminar”
Crear Activity añadir, cargando los datos
Implementar un buscador en el toolbar
Verificar lo subido a Git

## Slide 3
<IFP> | 1er. Día | 2º. Día | 3er. Día | 4º. Día | 5º. Día
<Sprint 4> | Corregir errores 3er Sprint |  |  |  | 
Guardar atributos de Usuario, poner todos los campos obligatorios excepto imagen (se puede poner una por defecto)
Poder añadir Alumnos a un grupo en concreto, también crear opción en la lista para No añadir a ningún grupo.
Crear Usuario Alumnos y Usuario Profesores
No añadir Profesores a ningún grupo
Listar en lista (Imagen,N y A, y tipo usuario)
Crear menú para indicar si se quiere eliminar o editar usuario
Crear botón flotante y redirigirlo a Activity Añadir Usuarios
Crear mensaje de advertencia cuando se pulse en “eliminar”
Crear Activity añadir, cargando los datos
Implementar en cada lista un buscador en el toolbar
Verificar lo subido a Git

## Slide 4
<IFP> | 1er. Día | 2º. Día | 3er. Día | 4º. Día | 5º. Día
<Sprint 5> | Corregir errores 4º Sprint |  |  |  | 
Dar funcionalidad al login del usuario y dar acceso al perfil y reuniones
Solicitar una reunión al pulsar una asignatura
Poner en verde la asignatura confirmada para reunión
Dar funcionalidad para permitir cancelar reuniones
Dar funcionalidad para que no se sobreescriban las reuniones solicitadas
Comprimir codigo, revisar documentación y subir todo a Git
Crear lista de asignaturas matriculadas del usuario al pulsar botón Reuniones
Poner en verde las asignaturas solicitadas por algún miembro del grupo
Crear un popup para confirmar o no, la cancelación de la reunión
Crear un usuario tipo Alumno y otro tipo Profesor con el email mariomarugan10

## Slide 5
<IFP> | 1er. Día | 2º. Día | 3er. Día | 4º. Día | 5º. Día
<Sprint 6> | Corregir bugs 5º Sprint |  |  |  | 
Al pulsar Reuniones, aparece la lista de las asignaturas matriculadas
Crear funcionalidad para que el profesor pueda eliminar la solicitud de reunión
Comprimir codigo, revisar documentación y subir todo a Git
Al pulsar Asignaturas, abrir lista ordenada por fecha y hora de los grupos que han solicitado reunión de la asignatura seleccionada
Crear funcionalidad en Reuniones cuando el usuario es un profesor
Crear un popup para confirmar o no, la cancelación de la reunión (5º Sprint)
Corregir los bugs que han ido surgiendo durante este Sprint